Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Completato QdC |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare l’use case e continuare la documentazione |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Completato diagramma Use Case |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare il diagramma di Gantt e iniziare a fare un mockup del sito e magari iniziare a strutturarlo |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 3.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:30-11:30 🡪 Completato diagramma di Gantt  12:30-15:45 🡪 Completata parte di introduzione, analisi e pianificazione della documentazione ufficiale del progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con la pianificazione poiché ho concluso la realizzazione della pianificazione stessa. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inizio progettazione, quindi preparare la configurazione frontend (NodeJS + Express, …), realizzare la landing page del sito. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:50-11:35 🡪 Completato Mockup del sito e documentata la parte di design  14:30-15:45 🡪 Completato capitolo di progettazione tranne Design Procedurale |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono di una settimana in ritardo rispetto alla pianificazione, avrei dovuto iniziare l’implementazione questa settimana ma ho dovuto finire la parte di progettazione della documentazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare finalmente l’implementazione quindi realizzare la parte front-end del sito e creare il DB. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:20 – 15:45 Implementazione crittografia lato client e creazione DB postgresql, creazione macchina virtuale debian di test per hostare il server. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con la pianificazione poiché ho concluso la realizzazione della pianificazione stessa. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Integrare API upload/download, sistemare la pagina di Upload e completare la pagina di Download. |