Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Completato QdC |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare l’use case e continuare la documentazione |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Completato diagramma Use Case |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare il diagramma di Gantt e iniziare a fare un mockup del sito e magari iniziare a strutturarlo |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 3.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:30-11:30 🡪 Completato diagramma di Gantt  12:30-15:45 🡪 Completata parte di introduzione, analisi e pianificazione della documentazione ufficiale del progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con la pianificazione poiché ho concluso la realizzazione della pianificazione stessa. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inizio progettazione, quindi preparare la configurazione frontend (NodeJS + Express, …), realizzare la landing page del sito. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:50-11:35 🡪 Completato Mockup del sito e documentata la parte di design  14:30-15:45 🡪 Completato capitolo di progettazione tranne Design Procedurale |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono di una settimana in ritardo rispetto alla pianificazione, avrei dovuto iniziare l’implementazione questa settimana ma ho dovuto finire la parte di progettazione della documentazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare finalmente l’implementazione quindi realizzare la parte front-end del sito e creare il DB. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:20 – 11:35 🡪 Creazione pagina di upload (index), solo parte front-end con HTML e CSS.  12:30 – 15:45 🡪 Creazione pagina di download, solo parte front-end con HTML e CSS. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creazione macchina virtuale linux per hostare il server e creazione DB.. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:20 – 15:45 🡪 Implementazione crittografia lato client e creazione DB postgresql, creazione macchina virtuale debian di test per hostare il server. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Integrare API upload/download, sistemare la pagina di Upload e completare la pagina di Download. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 31.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:20 – 11:35 & 12:30 – 13:30 🡪 Implementazione API upload e di download, finalizzata pagina di upload e di download  13:30 – 15:45 🡪 Configurazione server mail per le notifiche |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il crypto client non veniva inizializzato, dando errore per colpa della libreria libsodium che veniva caricata da un CDN (quindi la crittografia non andava)    Per sistemare ho modificato il codice in modo da usare una versione locale della libreria ‘libsodium-wrappers’, quindi usando node\_modules/libsodium-wrappers/dist/browser/sodium.js  e richiamandola con l’API /vendor/sodium.js  Dopo aver applicato la modifica il crypto client veniva inizializzato e riuscivo a caricare i file. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |